## Slide 1
5G-A 路标
5G-A 三年商用路标: 2026 H2 规模商用, 单站能耗下降 30%
主线目标: 2026 年底 5G-A 商用站点 100 万, 单站能耗下降 30%
已完成
当前
规划
✓
标准冻结
3GPP R18 标准正式冻结, 5G-A 关键特性定义全部完成, 通感一体正式纳入标准范围。公司累计牵头 12 项核心提案, 标准话语权保持行业领先, 为商用部署奠定坚实基础。
2024 Q4
特性冻结 12 项
✓
实验局验证
在 3 个城市完成实验局上线验证, 通感业务时延实测小于 10ms 全部达标, 三载波聚合完成外场验证, 单站吞吐实测达 8Gbps, 关键指标满足商用准入要求。
2025 Q2
时延达标率 100%
✓
试点商用
首批 10 万站点完成试点商用, 单站能耗实测下降 22%, RedCap 终端实现规模化接入, 试点城市扩展至 21 个, 网络性能与商业模式均通过真实环境充分验证。
2025 Q4
站点 10 万+
★
规模放量
商用站点规模突破 50 万, 三载波聚合实现全网开通, 能耗较基线下降 26%, 智能节能特性全量上线。当前按计划推进规模放量, 重点保障高话务区域体验稳定。
2026 Q2
站点 50 万+
全网商用
规划商用站点达到 100 万, 单站能耗下降 30% 的目标如期达成, 通感物联进入规模商用, 5G-A 相关收入占比提升至 15%, 全面完成三年商用路标收官目标。
2026 Q4
目标 100 万站
当前位置
技术验证期
商用导入期
规模发展期